# Cahier des charges — Refonte du site Decramp
Présentation du projet
Nom du projet : Refonte et modernisation du site web Decramp
Client / Entreprise : Société Decramp (installations et maintenance électriques)
Réalisé par : Boukhalfa Camil
Objectif principal : Actualiser le site web existant pour le rendre conforme aux standards actuels (design, accessibilité, compatibilité mobile, sécurité, interactivité et ergonomie).

Contexte du projet
Le site actuel (https://www.decramp.fr/) présente l’entreprise et ses services, mais il n’est plus à jour ni conforme aux attentes actuelles du web moderne.
Cette refonte a pour but de :
- Moderniser l’image de la société.
- Rendre la navigation intuitive et agréable sur tous les appareils.
- Ajouter des fonctionnalités interactives (formulaire de contact, dépôt de commentaires, demande de devis, etc.).
- Optimiser les performances et la sécurité.
- Respecter les normes RGPD et d’accessibilité.

Objectifs
### Objectifs principaux
- Donner une image moderne, claire et professionnelle de la société.
- Faciliter la mise en relation entre clients et entreprise.
- Présenter clairement les services pour particuliers et professionnels.
- Permettre aux visiteurs de laisser un avis/commentaire.
- Mettre le site aux normes HTML5 / CSS3 / PHP 8 / RGPD / responsive design.
### Objectifs secondaires
- Améliorer le référencement naturel (SEO).
- Ajouter des animations discrètes pour renforcer la modernité du site.
- Intégrer une zone d’administration simple pour consulter les messages/commentaires.

Public cible
_Particuliers : souhaitant des services d’installation, dépannage ou rénovation électrique.
_Professionnels : entreprises, commerces, collectivités cherchant un partenaire fiable pour leurs installations électriques.
_Partenaires techniques : fournisseurs ou sous-traitants potentiels.

Benchmark concurrentiel
### Objectifs :
- Comprendre les standards de présentation d’un site d’électricien / artisan.
- Identifier les fonctionnalités attendues par les utilisateurs.
- Déceler les opportunités d'amélioration.
### Éléments analysés :
Critère	LBA Électricien Morangis	Mega Watt – Électricité Morangis	Alternatif Elec 91
Design & ergonomie	Basique / ancien	Moderne mais chargé	Très basique
Navigation	Simple mais peu structurée	Moyenne	Simple
Section services	Très limitée	Présente mais peu détaillée	Très limitée
Formulaire de contact	Oui (simple)	Oui	Oui
Avis / témoignages	Non	Oui mais peu mis en avant	Non
Page connexion / compte client	Aucune	Aucune	Aucune
Temps de chargement	Moyen	Rapide	Lent
Qualité du contenu	Minimaliste	Correct	Très pauvre
Responsive / mobile	Partiel	Bon	Mauvais
Interactions dynamiques (JS)	Aucune	Très faible	Aucune

KPI	LBA Électricien	Mega Watt	Alternatif Elec 91	Notes générales
Sécurité technique (HTTPS, protections)	Faible	Moyen	Faible	Peu de sites artisans utilisent HTTPS strict + protections anti-injection.
Conformité RGPD	Faible	Faible	Inexistante	Aucun concurrent ne propose de gestion de cookies ou mentions RGPD correctes.
SEO global	Faible	Moyen	Faible	Peu de balises meta, contenus courts, mauvaise structure Hn.
Performance (GTmetrix/Core Web Vitals)	60%	85%	40%	Très variable, Mega Watt étant le plus performant.
Accessibilité (contraste, aria-labels)	Faible	Moyen	Très faible	Aucune optimisation spécifique observée.
Contenu commercial	Minimal	Correct	Insuffisant	Sites pauvres en contenu informatif.
Taux de conversion potentiel	Faible	Moyen	Faible	Peu d’éléments incitatifs (CTA, preuves sociales…).

### Résumé du benchmark :
### Ce que font les concurrents locaux :
La majorité des sites d’électriciens de Morangis sont :
- Très simples,
- Peu détaillés,
- Souvent anciens ou peu actualisés,
- Sans fonctionnalités avancées,
- Généralement limités à :
  _Présentation rapide
  _Contact
  _Téléphone urgent
  _Liste des prestations très courtes
Aucun ne propose :
- Espace membre,
- Back-office,
- Système de commentaires,
- Protection reCAPTCHA,
- Carrousel moderne,
- Gestion d’images avancée,
- Design professionnel structuré.

Analyse SWOT
Analyse stratégique du projet.
Forces (Strengths)	Faiblesses (Weaknesses)
• Site sécurisé (reCAPTCHA, CSRF, mots de passe hashés).	• Temps de développement long.
• Architecture propre et évolutive (PDO, organisation modulaire).	• Nécessite une maintenance régulière.
• Espace client + espace admin complet.	• Pas encore de tableau de bord avancé.
• Commentaires modérés automatiquement.	• Dépendance à PHP / PDO manuelle.
• Très bonne cohérence graphique (moodboard + charte).	• Fonctionnalités nombreuses donc besoin de documentation.
• SEO optimisé, balises structurées.

Opportunités (Opportunities)	Menaces (Threats)
• Ajouter un système de devis complet.	• Concurrence locale forte (prix/délai).
• Développer une prise de rendez-vous automatisée.	• Risques de spam/attaques (atténués par la sécurité).
• Développer une app mobile (Android / iOS).	• Changements réglementaires (RGPD, sécurité).
• Ajouter un espace client avec suivi de demandes.	• Concurrents qui pourraient moderniser leur site.

Persona (utilisateur type)
Un persona correspond au profil représentatif d’un utilisateur cible de ton site.

Parcours utilisateur (User Journey)
### Exemple : visiteur → client
1. Arrive sur la page d’accueil
2. Consulte les services
3. Vérifie les avis/commentaires
4. Remplit le formulaire de contact
5. Reçoit un mail de confirmation
6. L’admin reçoit la demande dans la base + email
7. L’utilisateur devient client
### Utilisateur inscrit
1. Visite la page d’accueil
2. Clique sur Connexion
3. Rentre ses identifiants (hash + vérification PDO)
4. Accède à son espace personnel
5. Modifie ses informations / dépose un commentaire
6. Reçoit un accusé
### Administrateur
1. Se connecte avec rôle admin
2. Accède à une interface privée
3. Peut consulter les formulaires, commentaires, utilisateurs
4. Peut modérer / valider / supprimer

## 9.Arborescence du site
1. Accueil
  1. Présentation rapide
  2. Section d’accroche
  3. Boutons d’accès aux sections “Particuliers” et “Professionnels”
  4. Animation d’arrière-plan (étoiles, effet lumineux)
2. Particuliers
  1. Description des services proposés
  2. Galerie d’images
  3. Lien vers formulaire de contact
3. Professionnels
  1. Description des services spécialisés
  2. Galerie d’images
  3. Lien vers formulaire de contact
4. Liens utiles
  1. Ressources partenaires et réglementaires (liens vers organismes officiels)
5. Commentaires / Avis
  1. Système d’avis (pseudo, note par étoiles, commentaire)
  2. Stockage en base de données via PHP/MySQL
  3. Modération simple (admin ou validation automatique)
6. Contact
  1. Formulaire (nom, prénom, e-mail, sujet, message)
  2. Envoi via PHP
  3. Affichage d’une carte (Google Maps ou équivalent)
7. Mentions légales / RGPD
  1. Informations sur le traitement des données et les droits utilisateurs.

## 10.Fonctionnalités techniques
Fonctionnalité	Description
Menu burger responsive	Navigation optimisée pour mobile avec animation “croix”.
Animation Hero / étoiles	Effet visuel animé en JavaScript pour dynamiser la page d’accueil.
Formulaire de contact	Envoi d’e-mails via PHP (sécurisé, avec validation et messages d’erreur).
Section Commentaires	Enregistrement et affichage des avis utilisateurs avec notation en étoiles.
Galeries d’images	Uniformisation des images avec taille et effet d’ombre.
Responsive Design	Adaptation à tous les écrans (mobile, tablette, ordinateur).
Sécurité PHP	Validation et nettoyage des entrées (prévention XSS et injection SQL).
Accessibilité	Contraste suffisant, balises alt, structure HTML sémantique.

## 11.Technologies utilisées
- Front-end : HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)
- Back-end : PHP 8
- Base de données : MySQL
- Outils : VS Code, Figma, GitHub, XAMPP/WAMP
- Versionning : Git
- Hébergement : Serveur PHP/MySQL

## 12. Charte graphique (base)
- Couleurs principales :
  - Bleu électrique (#004080) → Confiance et professionnalisme
  - Jaune doré (#FFCC00) → Énergie et dynamisme
  - Gris clair (#F5F5F5) → Modernité et lisibilité
- Typographies :
  - Titres : Montserrat Bold
  - Textes : Open Sans Regular
- Style visuel :
  - Icônes simples et lisibles
  - Bords arrondis, ombres douces
  - Mise en avant des boutons d’action (“Contact”, “Demander un devis”)
  - Animations légères au survol

## 13. Contraintes et normes
_Compatibilité navigateurs : Chrome, Edge, Firefox, Safari
_Responsive : mobile-first
_Respect du RGPD
_Normes W3C (HTML/CSS)
_Optimisation SEO (balises meta, titres hiérarchisés, texte alternatif)

## 14.UML
## 1.Use Cases (Visitor & User & Admin)

## 2.UML — Diagramme de classes (PlantUML)
## 3.UML — Diagrammes de séquence (PlantUML)
### 3.1 Soumission de commentaire (utilisateur authentifié)

### 3.2 Soumission de devis (utilisateur authentifié)

## 14. Planning prévisionnel
Étape	Détail	Durée estimée
1. Analyse et maquette	Moodboard + wireframes (Figma)	1 semaine
2. Intégration HTML/CSS	Structure + design responsive	1 semaine
3. Intégration JS	Animation étoiles + menu burger	3 jours
4. Développement PHP	Formulaires + commentaires	1 semaine
5. Tests et validation	Tests multi-navigateurs et mobile	3 jours
6. Mise en ligne	Configuration serveur + déploiement	1 jour

## 15. Livrables
- Maquette graphique (Figma)
- Code source complet (HTML, CSS, JS, PHP)
- Base de données MySQL (structure + données de test)
- Dossier technique
- Cahier des charges (ce document)